| Согласовано: Глава администрации сельского поселения Исмаиловский сельсовет ____________ Б.Ю. Кильметов «___» ______________ 2017 г. | Утверждаю: Заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район ____________ Э.С. Кагарманов «___» ______________ 2017 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунального хозяйства ООО «Речник» на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Исполнитель | Сметная стоимость тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт части сетей водоснабжения по ул. Г.Тукая в с.Исмаилово | Бюджет РБ и МО | ООО «Речник» | 292,24 | июнь-июль 2017 г. | Директор ООО «Речник» Закиев М.Х. |
| 2 | Реконструкция здания гаража с бытовым помещением для перевода офиса из арендованного помещения в помещение ООО «Речник» | Бюджет РБ и МО | ООО «Речник» | 287,76 | август-сентябрь 2017 г. | Директор ООО «Речник» Закиев М.Х. |
| 3 | Капитальный ремонт скважины № 2 с.Исмаилово | Бюджет РБ и МО | ООО «Речник» | 187,13 | сентябрь 2017 г. | Директор ООО «Речник» Закиев М.Х. |
| Итого |  |  | 767,13 |  |  |

Директор ООО «Речник» 							М.Х. Закиев