|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаһы **Дүртөйлө районы**  **муниципальрайонының**  **Исмаил ауыл советы**  **ауылбиләмәһе**  **хакимиэтебашлыгы**  ХәнифВәлиев урамы,51 й, Исмаил ауылы,  Дүртөйлө районы**,** Башкортостан Республикаһы, 452301.  Тел, факс (34787) 64-3-35  E-mail: u.ismailovo@yandex.ru |  | **Глава**  **сельского поселения**  **Исмаиловский сельсовет муниципального района**  **Дюртюлинский район**  **Республики Башкортостан**  .Ханифа Валиева ул., 51, с. Исмаилово,  Дюртюлинский район, Республики Башкортостан, 452301.  Тел., факс (34787) 64-3-35.  E-mail: u.ismailovo@yandex.ru |

# ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**« 02 » март 2018 й. № 3/2 « 02 » март 2018 г.**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,**

**мостов и других сооружений к пропуску паводка 2018 года.**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 13 февраля 2018 года №126, во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 02.02.2018 года №60-р, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникации, мостов, гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2018 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест и, руководствуясь п. 7, ч.1 ст.15, ч.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», **п о с т а н о в л я ю :**

1.Создать противопаводковую комиссию и утвердить её состав (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2018 году (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности выделять на период весеннего паводка технику, в случае необходимости.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Исмаиловский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет (Ахмадуллина Р.Р.).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Б.Ю. Кильметов**

Приложение № 1

к постановлению главы СП Исмаиловский сельсовет

муниципального района

Дюртюлинский район РБ

№ 3/2 от « 02 » марта 2018 г.

**СОСТАВ**

**сельской противопаводковой комиссии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии:** | | **Телефон** |
| Миркасимов Г.М.  (по согласованию) | генеральный директор ООО племзавод «Валиева» | 8-9279666002 |
| **Заместитель председателя:** | |  |
| Гареев Р.Ф. (по соглас.) | директор ООО племзавод «Чишма» | 8-9677468727 |
| **Члены комиссии:** | |  |
| Закиев М.Х (по согласов.) | директор ООО «Речник» | 8-9374764334 |
| Кочетков Л.Е.  (по согласованию) | директор ООО «Дюртюли-Керамика» | 8-9174492904 |
| Пашута А.Л.  (по согласованию) | начальник Исмаиловского отстойного пункта ЗАО СК «БашВолготанкер» | 8-9373027912 |
| Михайлов Р.Р.  (по согласованию) | главный инженер ООО племзавод «Валиева» | 8-9273407970 |
| Асанов Р.Н.  (по согласованию) | главный инженер ООО племзавод «Чишма» | 8-9608067916 |
| Саитов Р.Р.  (по согласованию) | уполномоченный участковый полиции | 8-9273237565 |
| Мухаметзянова М.А  (по согласованию) | председатель ревкома ОООплемзавод «Валиева» | 8-9273352372 |
| Султанов Н.Г.  (по согласованию) | Главный экономист ООО племзавод «Валиева» | 8-9270885007 |
| Миннимухаметов А.Т.  (по согласованию) | бригадир 1 бригады ООО племзавод «Валиева» | 8-9273334436 |
| Ахметов А.М.  (по согласованию) | бригадир 3,4 бригады ОООплемзавод «Валиева» | 8-9273155313 |
| Авзалов С.Р.  (по согласованию) | бригадир 3 бригады ОООплемзавод «Чишма» | 8-9177636652 |
| Казиханов Р.Ф.  (по согласованию) | агроном ООО племзавод «Чишма» | 8-9273528236 |
| Файзрахманов Р.А.  (по согласованию) | бригадир 2 бригады ОООплемзавод «Валиева» | 8-9279291192 |

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Исмаиловский сельсовет

№ 3/2 от «02» марта 2018 г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Исмаиловский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий. | до 03.03.2018 | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 2. | Очистка от снега крыш, вдоль стен объектов соцкультбыта, административных зданий, жилых домов, зерноскладов, животноводческих и других производственных помещений. На территориях объектов и подъездных дорогах очистить канавы, водопропускные трубы от снега и льда. | до 20.03.2018 | Руководители учреждений и организации (по согласованию). |
| 3. | Проверка состояния плотин, прудов, горловины водосбросных труб, ледорезов. | до 20.03.2018 | Председатель, заместитель противопаводковой комиссии, ответственные лица за обеспечение готовности ГТС (Приложение №3). (по согласованию). |
| 4. | Очистка горловины водосбросных труб по улицам и вблизи населённых пунктов. | до 20.03.2017 | Бригадиры ОООплемзавод «Валиева», ООО племзавод «Чишма», старосты населённых пунктов (по согласованию). |
| 5. | Обеспечение хозяйственных объектов электроэнергией и телефонной связью. | до 01.04.2017 | Энергетики ОООПлемзавод «Валиева», ООО племзавод «Чишма», ООО «Дюртюли-керамика», связист Исмаиловской РУС (по согласованию). |

Приложение №3

к постановлению главы

сельского поселения Исмаиловский

сельсовет № 3/2

от «02» марта 2017г.

**Ответственные лица**

**за обеспечение готовности гидротехнических сооружений по сельскому поселению Исмаиловский сельсовет муниципального района Дюртюлинскийрайон Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Республики Башкортостан в 2017 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГТС | Ответственный  (Ф.И.О.. должность) | Перечень мероприятий. | Тел. |
| 1. | Пруды на реке Хусаяз (за МТФ) | Файзрахманов Р.А. бригадир 2 бригады  (по согласованию) | Мониторинг состояния ГТС, пруда. Информирование руководителей противопаводковой комиссии о состоянии ГТС, принятие мер по регулированию уровня воды в прудах (по согласованию). | 8-9279291192 |
| 2. | ГТС на реке Хусаяз  (за СДК) | Миннемухаметов А.Т., бригадир 1 бр.  (по согласованию). | 8-927-333-44-36 |
| 3. | ГТС на реке Менеуз | Ахметов А.М., бригадир 3,4 бр.  (по согласованию). | 8-927-315-53-13 |
| 4. | ГТС на реке Сияккуль | Авзалов С.Р., бригадир (по  согласованию). | 8-917-763-66-52 |

Глава сельского поселения Кильметов Б.Ю.